Web Kiosko

Rutina diaria de trabajo y estructura de carpetas

Materia: Metodologías Ágiles — UNAB   |   Repositorio: github.com/Nahuel-Ramirez/web-kiosko

# 1. Objetivo de este documento

Esta guía define cómo se sienta a trabajar cada día un Desarrollador (Frontend o Backend) y un Tester en este proyecto: qué abrir, qué comandos ejecutar, en qué carpeta trabajar y qué reglas respetar. El objetivo es que los 8 no terminemos con estructuras de carpetas distintas o código pisado — todos seguimos el mismo camino.

Esta guía complementa (no reemplaza) la guía "Cómo clonar y pushear al repositorio": ahí está el detalle de ramas y Pull Requests. Acá nos enfocamos en la rutina del día a día y en dónde va cada archivo.

# 2. Estructura de carpetas del repositorio

El repositorio es único (monorepo): frontend y backend conviven en carpetas separadas para no mezclar dependencias de Node con las de Python. Esta es la estructura que TODOS deben respetar:

web-kiosko/

├── README.md

├── .gitignore

├── docs/                        # guías del proyecto, historias de usuario

│

├── frontend/                    # React

│   ├── package.json

│   ├── .env.example

│   ├── public/

│   └── src/

│       ├── assets/              # imágenes, íconos, estilos globales

│       ├── components/          # componentes reutilizables (Boton, Modal, Navbar)

│       ├── pages/                # una carpeta o archivo por pantalla (Login, POS, Inventario)

│       ├── routes/               # definición de rutas y Protected Routes

│       ├── services/             # llamadas a la API (axios/fetch), un archivo por recurso

│       ├── context/              # estado global (sesión/auth, carrito)

│       ├── hooks/                # hooks propios reutilizables

│       ├── App.jsx

│       └── main.jsx

│

├── backend/                     # Python + FastAPI

│   ├── requirements.txt

│   ├── .env.example

│   └── app/

│       ├── main.py               # arranque de la app FastAPI

│       ├── core/                 # configuración, seguridad, JWT

│       ├── db/                   # conexión y sesión de PostgreSQL

│       ├── models/               # modelos SQLAlchemy (una tabla = un archivo)

│       ├── schemas/              # esquemas Pydantic (validación de entrada/salida)

│       ├── routers/              # endpoints agrupados por recurso: auth, productos,

│       │                         #   clientes, ventas, cajas, reportes

│       ├── services/             # lógica de negocio (no debe ir en los routers)

│       └── tests/                # tests automáticos (pytest)

│

└── database/

└── init.sql                  # script de creación de tablas / seed inicial

## Reglas de ubicación (dónde va cada cosa)

| Si estás programando... | Va en... |
| --- | --- |
| Una pantalla nueva (ej: pantalla de cierre de caja) | frontend/src/pages/ |
| Un botón o componente que se repite en varias pantallas | frontend/src/components/ |
| Una llamada a la API (ej: getProductos) | frontend/src/services/ |
| Un endpoint nuevo (ej: POST /api/ventas) | backend/app/routers/ |
| Una tabla nueva de la base de datos | backend/app/models/ + database/init.sql |
| Validación de datos de entrada de un endpoint | backend/app/schemas/ |
| Lógica de negocio (ej: cálculo de vuelto, descuento de stock) | backend/app/services/ |

# 3. Rutina diaria — Desarrollador (Frontend o Backend)

Seguí estos pasos cada vez que te sientes a trabajar, sin saltearte ninguno:

## Al empezar

- Abrí Trello y fijate qué tarjeta tenés asignada (o agarrá una del sprint actual que esté "To Do"). Movela a "En progreso" y poné tu nombre.

- Abrí tu editor (VS Code) en la carpeta del proyecto, y una terminal.

- Actualizá tu rama develop local antes de arrancar (siempre, aunque hayas trabajado ayer):

git checkout develop

git pull origin develop

- Creá tu rama de trabajo a partir de develop, usando el ID de la tarjeta:

git checkout -b feature/HU-05-carrito-pos

- Si es la primera vez que trabajás en frontend o backend en tu máquina, instalá dependencias:

cd frontend && npm install        # si es tarea de frontend

cd backend && pip install -r requirements.txt   # si es tarea de backend

- Levantá el entorno para ver tus cambios en vivo mientras programás:

cd frontend && npm run dev            # frontend en http://localhost:5173

cd backend && uvicorn app.main:app --reload   # backend en http://localhost:8000

## Mientras trabajás

- Ubicá tu código en la carpeta que le corresponde según la tabla de la sección 2. No inventes carpetas nuevas por tu cuenta: si creés que falta una, avisá al Lead de tu área antes de crearla.

- Programá una sola tarea/tarjeta por rama. Si aparece algo nuevo para hacer, es otra tarjeta y otra rama.

- Guardá tu avance con commits chicos y frecuentes (cada vez que termines algo que funciona), no un solo commit gigante al final:

git add .

git commit -m "feat: agregar carrito con incremento de cantidad por escaneo"

- Usá los prefijos de commit acordados: feat, fix, docs, style, refactor, test, chore (ver guía de Git).

- Nunca subas archivos de configuración con contraseñas o claves reales (.env). Usá .env.example como plantilla — el .gitignore ya está pensado para bloquear esto.

## Al terminar tu sesión de trabajo

- Corré los tests si el proyecto ya los tiene (backend: pytest; frontend: npm test).

- Subí tu rama, aunque no hayas terminado la tarea completa (mejor tener el avance respaldado):

git push origin feature/HU-05-carrito-pos

- Si la tarjeta quedó completa: abrí el Pull Request en GitHub de tu rama hacia develop, y movés la tarjeta de Trello a "En revisión".

- Si te falta seguir mañana: dejá un comentario corto en la tarjeta de Trello con en qué quedaste.

# 4. Rutina diaria — Tester

## Al empezar

- Abrí Trello y fijate qué tarjetas están en "En revisión" (esperando testing).

- Por cada tarjeta a probar, identificá la Historia de Usuario correspondiente y sus criterios de aceptación (DoD) en la guía de desarrollo — eso es lo que tenés que validar, no "si te gusta" la pantalla.

- Traé la rama del Pull Request a probar:

git fetch origin

git checkout feature/HU-05-carrito-pos

- Actualizá dependencias por si el compañero agregó alguna:

cd frontend && npm install

cd backend && pip install -r requirements.txt

- Levantá los tres componentes para probar de punta a punta: base de datos PostgreSQL, backend (uvicorn) y frontend (npm run dev).

## Mientras probás

- Probá primero el camino feliz (que funcione como dice la Historia de Usuario), y después los casos borde: campos vacíos, códigos duplicados, stock en cero, doble clic, recargar la página a mitad de una venta, etc.

- Anotá cada bug encontrado como comentario en el Pull Request de GitHub (no por WhatsApp, para que quede registrado).

- Formato de reporte de bug: qué hiciste (pasos para reproducir), qué esperabas que pase, qué pasó en realidad. Sin este detalle, al desarrollador le cuesta mucho más solucionarlo.

## Al terminar

- Si todo funciona según los criterios de aceptación: aprobá el Pull Request ("Approve") y avisá para que se mergee a develop. Movés la tarjeta de Trello a "Completada".

- Si encontraste bugs: dejá los comentarios en el PR, movés la tarjeta de vuelta a "En progreso" y le avisás directamente a quien hizo la tarea.

# 5. Normas generales que todo el equipo debe respetar

- Nadie pushea directo a main ni a develop: todo entra por Pull Request revisado.

- Respetar la estructura de carpetas de la sección 2. Si hace falta un cambio estructural, se decide en equipo (Scrum Master + Lead correspondiente), no de forma individual.

- Una rama = una tarjeta de Trello = una Historia de Usuario o tarea puntual.

- Nombrar ramas siempre como feature/HU-XX-descripcion-corta o fix/descripcion-corta.

- No subir carpetas de dependencias (node_modules/, __pycache__/, venv/) ni archivos .env con datos reales — deben estar en .gitignore.

- Antes de crear una rama nueva, siempre git pull de develop primero.

- Si vas a tardar más de un día en la misma tarjeta, avisá en el grupo para que nadie la duplique.

- La tarjeta de Trello y el estado real del código tienen que coincidir siempre: si programaste, movela; si no, no la dejes "En progreso" de adorno.

# 6. Cheatsheet del día a día

| Comando | Cuándo usarlo |
| --- | --- |
| git checkout develop && git pull origin develop | Al empezar cualquier tarea nueva |
| git checkout -b feature/HU-XX-descripcion | Crear tu rama de trabajo |
| npm install / pip install -r requirements.txt | Primera vez o si cambiaron dependencias |
| npm run dev | Levantar el frontend en modo desarrollo |
| uvicorn app.main:app --reload | Levantar el backend en modo desarrollo |
| git add . && git commit -m "feat: ..." | Guardar avance |
| git push origin feature/HU-XX-descripcion | Subir tu rama |
| git fetch origin && git checkout <rama> | Traer la rama de otro para testear |
| pytest | Correr tests del backend |

Ante cualquier duda sobre estructura o flujo, consultar con Cassian Ochoa (Scrum Master) antes de improvisar una carpeta o convención nueva.